|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目会议纪要** | | | |
| 一、项目基本情况 | | | |
| 会议主题 | 平台首次就平台架构及报价相关内容进行磋商 | | |
| 项目名称 | 河北军民两用技术交易中心线上平台 | 项目编号 | RCDM-UCSHOP-01 |
| 会议地点 | 创新中心2期4栋4楼会议室 | 会议时间 | 2018/04/02  15:00~17:00 |
| 参会人员 | 蒲总、丁总、戴总、董雷、詹强、王小敏 | | |
| 二、会议记录 | | | |
| 1. 平台秒杀活动是否稳定，提供Redis缓存或独立服务器进行秒杀活动可避免主服务器崩溃； 2. 中技所公示免责如何处理，请董雷联系科技部进行了解； 3. 各区域平台要做到可独立运行； 4. 专利等需求可进行反向竞价(根据多个提供商进行竞价)； 5. 需与工创详细讨论各业务流程，进行模拟演练，避免运营中出现问题； 6. 平台运营期间要保证平台信息更新的动态，展现平台活力； 7. 工创确认150天工期合理，可按此执行； 8. 待河北资金到后开始详细系统设计； 9. 确定该平台将进行招标流程； 10. 优科服要确保平台在河北方面的验收顺利完成； 11. 平台首页根据电商主流风格设计，首页若使用地图需进行改进； 12. 平台公示鉴定书是否需要律师盖章； 13. 考虑平台是否需要切入民参军版块； 14. 在系统建设初期要整体规划、面向全国，保证未来的可扩展性； 15. 考虑到技术交易的特殊性，在交易担保和用户体验方面要多做分析； 16. 在法律方面要考虑合法性，是否需要律师接入等； 17. 前期是否考虑开放性，对收费阅读方式进行灵活管控； 18. 在平台运营方面要考虑平台效益及可持续发展； 19. 参考科易网、中技网、迈科技、猪八戒等相关科技服务网站，定于下周二(2018/04/10)进行网站分析，包括：概念、特色、差异性等方面进行分析； 20. 以后每次会议均需进行会议纪要记录。 | | | |
| 三、参会人员纪要确认 | | | |
| 甲方： | | 乙方： | |